РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАГАЛЬНИЦКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

| 15.03.2010 |  | № 94 |
| --- | --- | --- |

станица Кагальницкая

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Кагальницкого сельского поселения на 2010-2012 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  со ст.2, 24 Устава  муниципального образования «Кагальницкое сельское поселение» Собрание депутатов Кагальницкого сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие улично-дорожной сети Кагальницкого сельского поселения на 2010-2012 годы» (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и муниципальной собственности.

| Глава Кагальницкого сельского поселения |  | Н.Е. Ильющенко |
| --- | --- | --- |

Приложение к Решению

Собрания депутатов

Кагальницкого сельского

поселения

от 15.03.2010 № 94

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ

СЕТИ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010-2012 ГОДЫ»

Паспорт

| Наименование программы | «Развитие улично-дорожной сети на территории Кагальницкого сельского поселения на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| Обоснование для разработки программы | Распоряжение Администрации Кагальницкого сельского поселения от 03.03.2010 № 21. |
| Разработчик программы | Сектор муниципального имущества, ЖКХ и строительства, сектор экономики и финансов Администрации Кагальницкого сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
| Цель и задачи программы | - повышение безопасности дорожного движения на территории поселения; - снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП; - удобный подъезд в первую очередь к социально-значимым объектам. - улучшение внешнего вида тротуаров; - безопасность и удобство движения пешеходов; - восстановление покрытия тротуаров; |
| Основные мероприятия программы | Капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых автодорог и тротуаров |
| Сроки реализации программы | 2010-2012 годы |
| Источники финансирования | Финансирование за счет средств областного и местного бюджета |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Кагальницкого сельского поселения и Собрание депутатов Кагальницкого сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты | Удобство, комфортность и безопасность дородного движения; Удобство и безопасность пешеходного движения |

Пояснительная записка

к муниципальной целевой программе «Развитие улично-дорожной сети

на территории Кагальницкого сельского поселения на 2010-2012 годы».

Улично-дорожная сеть является одним из основных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети необходимо осуществлять исходя из перспектив развития поселения в целом.

Дороги в поселении должны быть безопасными как для водителей, так и для пешеходов. Это важная и социально значимая задача, от решения которой зависит комфортность проживания людей.

В соответствии с Постановлением Главы Кагальницкого сельского поселения от 01.11.2006 № 133 В Кагальницком сельском поселении насчитывается 84 улицы и переулков. Общая протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог составляет 55,1 км.

По состоянию на 01.01.2007 года дороги с усовершенствованным покрытием составляли 13,5 км, щебеночным – 8,72 км, протяженность грунтовых – 32,92 км.

На данный момент дороги с усовершенствованным покрытием имеют протяженность 23,6 км, что составляет 42,8 % от общей протяженности дорог, щебеночным покрытием – 6,5 км (11,8%). Протяженность грунтовых дорог составляет 25 км (45,4%).

Прирост  дорог с усовершенствованным покрытием составил 75%, а протяженность грунтовых дорог уменьшилась на 24 %.

В условиях, когда объем инвестиций является недостаточным, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог .

Текущий ремонт, в отличие от капитального, не решет задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Поэтому в целевой программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

На период  2010-2012  гг  планируется капитальный ремонт внутрипоселковых автодорог (приложение 1).

Ремонт и эксплуатация грунтовых дорог (приложение 2) является одним из приоритетных направлений благоустройства.

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в поселении является одной из наиболее социально значимых и требует первоочередного решения. В условиях недостаточной плотности дорожной сети, перегруженности основных направлений имеется достаточно существенный резерв улиц, на которых предлагается выполнить работы по устройству щебеночного основания с перспективой выполнения работ по асфальтобетонному покрытию.

Наиболее сложным вопросом при выполнении намеченного направления является разработка проектно-сметной документации.      Программой предусмотрена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов, находящихся на территории Кагальницкого сельского поселения на период 2010-2012 годы    (приложение 3)

Благоустройство тротуаров в Кагальницком сельском поселении  преобразит внешний вид улиц поселения, создаст безопасность и удобство передвижения пешеходов.

Общая протяженность тротуаров в Кагальницком сельском поселении составляет 35 км 910 м.

В 2007 году произведен капитальный ремонт тротуаров протяженностью 3,8 км, в 2008 году – 1,1 км, в 2009 году – 0,316 км.

В первую очередь проложены тротуарные дорожки к социально- значимым объектам: школам, больницам, детским садам, рынку и молокозаводу, элеватору.

Потребность в финансовых ресурсах: предполагаемый объем финансирования по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети Кагальницкого сельского поселения на 2010-2012 годы» на территории Кагальницкого сельского поселения на 2010- 2012 годы составит 35255,086 тыс.руб. , в том числе средства местного бюджета (Приложение 4)  - 12718,336 тыс.руб.

Приложение 1

к муниципальной целевой

программе «Развитие

улично-дорожной сети

на территории

Кагальницкого

сельского поселения

на 2010-2012 годы»

ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ  КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2010-2012 годы

| № п/п | Наименование объектов | Вид работ | Сметная стоимость в ценах 2008 г (тыс.руб) |  | Наличие ПСД (номер и дата заключения экспертизы) |  | Протя-женность (м) | Подтверждение балансовой принадлежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год (дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Отечественная от ПК 0+00 до пер.Автомо-билистов в ст.Кагальницкая | Капитальный ремонт | 2435,499 |  | № 61-1-3-2683-08 09.07.2008 |  | 880 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
| 2 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Вокзальная от ПК 0+000 до ПК 26+505 (участок от ПК 0+00 до ПК 11+205) | Капитальный ремонт | 2689,048 |  | № 61-1-3-0742-08 06.04.2008 |  | 1179 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
| 3 | Внутрипоселковая автомобильная дорога по ул.Майская от ПК 0+000 до ПК 6+176 в ст.Кагальницкая | Капитальный ремонт | 1739,938 |  | № 61-1-3-0746-08 23.04.2008 |  | 607,1 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
| Средства областного бюджета 2010 г |  |  | 5168,957 |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета (софинансирование) 2010 г |  |  | 1695,528 |  |  |  |  |  |
| Всего запланировано средств 2010 г |  |  | 6864,485 |  |  |  |  |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Горького от ПК 0+00 до ПК 2+89 | Капитальный ремонт | 827,77 |  | № 61-1-3-3132-08 01.09.2008 |  | 286 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Ул.Тудовая от ПК 0+00 до ПК 7+30 | Капитальный ремонт | 1839,541 |  | № 61-1-3-3050-08 01.09.2008 |  | 715 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Ул.Докучаева от ул.Тимирязева до ПК 2+105 | Капитальный ремонт | 461,267 |  | № 61-1-3-3049-08 01.09.2008 |  | 210,5 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Ул.Островского от пер.Социалис-тический до пер.Базарный | Капитальный ремонт | 377,83 |  | № 61-1-3-0124-08 20.05.2008 |  | 174 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Пер.Строителей от ул.Шоссейная до ПК 2+87 | Капитальный ремонт | 790,052 |  | № 61-1-3-3043-08 01.09.2008 |  | 287 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Ул.Тимирязева от ПК 0+00 до ПК 3+73 | Капитальный ремонт | 910,371 |  | № 61-1-3-3044-08 01.09.2008 |  | 373 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
| Средства областного бюджета 2011 г |  |  | 3920,75 |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета (софинансирование) 2011 г |  |  | 1286,081 |  |  |  |  |  |
| Всего запланировано средств 2011 г |  |  | 5206,831 |  |  |  |  |  |
| 2012(дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Пушкина от ПК 0+000 до ПК 25+42,5 | Капитальный ремонт |  | 7131,5 |  | -------------------- | 2250 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Ул.Горького от пер.Буденновский до пер.Советский; от пер.Советский до реки Кагальник | Капитальный ремонт |  | 1921,1 |  | -------------------- | 758 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Ул.Пролетарская от пер.Кольцовский до ПК 5+87 | Капитальный ремонт |  | 1654,0 |  | --------------------- | 577 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
| Средства областного бюджета 2012 г |  |  |  | 8062,0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета (софинансирование) 2012 г |  |  |  | 2644,6 |  |  |  |  |
| Всего запланировано средств 2012 г |  |  |  | 10706,6 |  |  |  |  |
| 2011 (тротуары) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Калинина от ПК 0+00 до ПК 11+68 | Капитальный ремонт |  | 1670,41 |  | № 61-1-6-4761-08 13.10.2008 | 1134,8 |  |
|  | Пер.Базарный от ПК 0+00 до ПК 16+35,2 | Капитальный ремонт |  | 2495,482 |  | № 6-2-1-0192-08 22.12.2009 | 1635,2 |  |
| Средства областного бюджета 2011 г |  |  |  | 3137,0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета (софинансирование) 2011 г |  |  |  | 1028,892 |  |  |  |  |
| Всего запланировано средств 2011 г |  |  |  | 4165,892 |  |  |  |  |
| 2012 (тротуары) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер.Буденновский от ПК 0+00 до ПК 1+488 | Капитальный ремонт |  | 86,916 |  | ----------------------- | 148,8 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Ул.Пушкина от ПК 1+000 до ПК 1+360 | Капитальный ремонт |  | 66,906 |  | ----------------------- | 136 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Ул.Вокзальная от ПК 0+00 до ПК 1+262 | Капитальный ремонт |  | 62,034 |  | ----------------------- | 126,2 | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
|  | Сквер ст.Кагальницкая, пер.Буденновский | Капитальный ремонт |  | 2985,648 |  | 61-1-60146-09 16.01.2009 |  | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
| Средства областного бюджета 2012 г |  |  |  | 2248,0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета (софинансирование) 2012г |  |  |  | 953,504 |  |  |  |  |
| Всего запланировано средств 2012г |  |  |  | 3201,504 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета 2010-2012 |  |  |  | 22536,75 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета (софинансирование) 2010-2012 |  |  |  | 7608,577 |  |  |  |  |
| Всего запланировано средств на капитальный ремонт объектов на 2010-2012 годы |  |  |  | 30145,327 |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной целевой

программе «Развитие

улично-дорожной сети

на территории

Кагальницкого

сельского поселения

на 2010-2012 годы»

ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ПО РЕМОНТУ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ

НА ТЕРРИТОРИИ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2010-2012 годы

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность м | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |
| 1 | Ул.Прибрежная от пер.Лиманский до пер.Комсомольский | 318 | 446,831 |
| 2 | Ул.Пушкина от ПК 0+00 до ПК 25+42 | 2542 | 1357,278 |
| Финансирование из средств местного бюджета |  |  | 1804,109 |
| 2011 |  |  |  |
| 3 | Ул.Горького от Пк 0+00 до ПК 2+89 | 289 | 205,289 |
| 4 | Ул.Трудовая от ПК 5+95 до ПК 7+39 | 144 | 98,879 |
| 5 | Пер.Строителей от ул.Шоссейная до ПК 3+73 | 287 | 194,619 |
| 6 | Ул.Тимирязева от ПК 2+46 до ПК 3+73 | 127 | 79,275 |
| Финансирование из средств местного бюджета |  |  | 578,062 |
| 2012 |  |  |  |
| 7 | Ул.Речная от пер.Лиманский до пер.Буденновский | 900 | 1265,0 |
| 8 | Ул.Пролетарская от пер.Лиманский до пер.Кольцовский | 525 | 283,5 |
| 9 | ул.Криволапова от ПК 0+00 до ПК 3+01 | 301 | 162,54 |
| 10 | Пер.Светлый от ПК 0+00 до ул.Солнечная | 248 | 133,92 |
| Финансирование из средств местного бюджета |  |  | 1844,96 |
| Всего запланировано средств на ремонт объектов на 2010-2012 годы |  |  | 4227,131 |

Приложение № 3

к муниципальной целевой

программе «Развитие

улично-дорожной сети

на территории

Кагальницкого

сельского поселения

на 2010-2012 годы»

ПЛАН РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ  НА РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ НАХДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2010-2012 ГОДЫ

| № п/п | Наименование объекта |  |  |  | Вид работ | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Пролетарская (щебень-513м) |  |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 6,5 |
| 2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по ул.Пролетарская от пер.Кольцовский до ПК 5+87 (асфальт-513м) |  |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 33,500 |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по ул.Разина (щебень-400м) |  |  | Разработка проектно-сметной документации |  | 6,0 |
|  | Итого 2010 г |  |  |  |  | 46,0 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по ул.Речная (щебень-900м) |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 8,0 |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по ул.Горького (асфальт) |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 29,5 |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по ул.Пушкина (асфальт) |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 23,0 |
| 5 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по пер.Светлый от ул.Шоссейная до ул.Солнечная (асфальт) |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 13,2 |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по ул.Пролетарская от пер.Лиманский до пер.Кольцовский (асфальт) |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 21,5 |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по ул.Горького от пер.Буденновский до реки Кагальник (асфальт) |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 25,7 |
| 6 | Капитальный ремонт тротуара в ст.Кагальницкая по пер.Автомобилистов |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 4,1 |
|  | Итого 2011 г |  |  |  |  | 125,0 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги в ст.Кагальницкая по ул.Пролетарская от пер.Кольцовский до ПК 5+13(асфальт) | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | 31,6 |
|  | Итого 2012 г |  |  |  |  | 31,6 |
| Всего на разработку ПСД на 2010-2012 годы |  |  |  |  |  | 202,6 |

Приложение 4

к муниципальной целевой

программе «Развитие

улично-дорожной сети

на территории

Кагальницкого

сельского поселения

на 2010-2012 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,

РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ

ДОРОГ И ТРОТУАРОВ  НА 2010-2012 ГОДЫ

ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТОМ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование объекта |  | Вид работ | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочих проектов в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | 2010 год |  | ПСД | 46,0 |
| 1.2 | 2011 год |  | ПСД | 125,0 |
| 1.3 | 2012 год |  | ПСД | 31,6 |
| Итого на ПСД(на период 2010-2012 годы) |  |  |  | 202,6 |
| 2 | Капитальный ремонт дорог |  |  |  |
| 2.1 | 2010 год |  | Кап.ремонт | 1695,528 |
| 2.2 | 2011 год |  | Кап.ремонт | 1286,081 |
| 2.3 | 2012 год |  | Кап.ремонт | 2644,6 |
| Итого на кап.рем дорог |  |  |  | 5626,209 |
| 2.2 | Капитальный ремонт тротуаров |  |  |  |
| 2.2.1 | 2010 год |  | Кап.ремонт | --- |
| 2.2.2 | 2011 год |  | Кап.ремонт | 1028,892 |
| 2.2.3 | 2012 год |  | Кап.ремонт | 953,504 |
| Итого на кап.рем. тротуаров |  |  |  | 1982,396 |
| Итого кап.ремонт (на период 2010-2012 годы) |  |  |  | 7608,577 |
| 2.3 | Ремонт грунтовых дорог |  |  |  |
| 2.3.1 | 2010 год | Ремонт |  | 1804,109 |
| 2.3.2 | 2011 год | Ремонт |  | 578,062 |
| 2.3.3 | 2012 год | Ремонт |  | 1844,96 |
| Итого на ремонт объектов |  |  |  | 12718,308 |
| 3 | Содержание дорог |  |  |  |
| 3.1 | Дорожная одежда |  |  |  |
| 3.1.1 | 2010 год |  |  | 200,0 |
| 3.1.2 | 2011 год |  |  | 230,0 |
| 3.1.3 | 2012 год |  |  | 250,0 |
| Итого содержание дорог |  |  |  | 680,0 |
| Всего содержание дорог (на период 2010-2012 годы) |  |  |  | 12718,336 |