РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАГАЛЬНИЦКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

| 15.03.2010 |  | № 96 |
| --- | --- | --- |

станица Кагальницкая

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Уличное освещение на 2010-2012 гг на территории Кагальницкого сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  со ст. 2, 24 Устава  муниципального образования   «Кагальницкое сельское поселение» Собрание депутатов Кагальницкого сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Уличное освещение на 2010-2012 гг на территории Кагальницкого сельского         поселения» (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и муниципальной собственности.

| Глава Кагальницкого сельского поселения |  | Н.Е. Ильющенко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Собрания депутатов

Кагальницкого сельского поселения

от 01.03.2010 № 96

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Уличное освещение на 2010 – 2012гг на территории Кагальницкого сельского поселения»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Уличное освещение на 2010 – 2012 г.г.на территории Кагальницкого сельского поселения» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Кагальницкого сельского поселения |
| Цели программы | - приведение освещенности улиц Кагальницкого сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования; |
|  | - создание эстетичного вида наружного освещения населенных пунктов поселения; |
|  | - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток; |
|  | - снижение криминогенной обстановки на улицах населенных пунктов, расположенных на территории Кагальницкого сельского поселения в ночное время суток. |
| Задачи программы | - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории Кагальницкого сельского поселения; |
|  | - строительство новых сетей наружного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории Кагальницкого сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2010-2012 г.г.: |
| Исполнители программы | Сектор муниципального имущества, строительства ЖКХ, сектор экономики и финансов Администрации Кагальницкого сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования Программы составляет 3760,11 тысяч рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. областной бюджет– 32262,42 тыс. рублей; 2. бюджет МО – 1097,69 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение уровня совокупного износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения на территории населенных пунктов поселения |
|  | Сокращение расходов бюджета МО на текущий ремонт инженерной инфраструктуры наружного освещения на территории населенных пунктов поселении |
|  | Обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к уровню наружного освещения в населенных пунктах. |
|  | Повышение уровня обеспечения безопасности жизни и имущества граждан на территории населенных пунктов Кагальницкого сельского поселения |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Кагальницкого сельского поселения, Собрание депутатов Кагальницкого сельского поселения |

Пояснительная  записка

К муниципальной целевой программе «Уличное освещение

на 2010 – 2012 гг.на территории Кагальницкого сельского поселения».

Основные цели программы :

- приведение освещенности улиц Кагальницкого сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержатся в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- создание эстетичного вида наружного освещения населенных пунктов округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах населенных  пунктов, расположенных на территории Кагальницкого сельского поселения, в темное время суток.

Для реализации определенных выше целей необходимо выполнить следующие задачи программы:

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории Кагальницкого сельского поселения;

- строительство новых сетей наружного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории Кагальницкого сельского поселения.

В рамках реализации программы предусмотрены работы по восстановлению и развитию сетей уличного освещения, замене светильников с ртутными лампами на более экономичные. Наряду с повышением надежности электроснабжения потребителей решается еще одна задача - обеспечение качества электроэнергии.

Выполнение указанных мероприятий (приложение) позволит не только сократить потребление электроэнергии, автоматизировать систему управления освещением улиц, но и повысить качественную сторону освещенности.

Протяженность сетей наружного освещения в Кагальницком сельском поселении составляет 34 км 230 м.

В 2007 году была проведена реконструкция линий уличного освещения протяженностью 1520 метров.   В 2008 году построена и введена в действие новая линия протяженностью 636 метров. Регулярно проводится текущий ремонт линий наружного освещения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий.

Потребность в финансовых ресурсах: предполагаемый объем финансирования по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Уличное освещение на 2010 – 2012 г.г.на территории Кагальницкого сельского поселения» на 2010- 2012 годы составит 3760,11 тыс.руб. , в том числе средства местного бюджета составляют 1097,69 тыс.руб.

Приложение

к муниципальной целевой

программе «Уличное освещение

на 2010 – 2012 г.г.

на территории

Кагальницкого

сельского поселения»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  НА ТЕРРИТОРИИ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2010-2012 ГОДЫ»

| № п/п |  | Наименование объекта | Вид работ | Сметная стоимость (тыс.руб) | Наличие ПСД (номер и дата заключения экспертизы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пер.Комсомольский, пер.Базарный, ул.Вокзальная, ул.Горького, пер.Комсомольский, пер.Буденновский, ул.Почтовая, пер.Социалистический, пер.Кольцовский | Переоборудование приборов включения (реле времени) на 9-ти КТП №3,№6,№11,№12,№15,№21,№26, №28,№30 | 27,0 |  |
| 2 |  | Ул.Калинина, пер.Кольцовский, ул.Вокзальная, пер.Советский | Смена ламп люминисцентных – 33 шт | 4,0 |  |
| 2 |  | Линии СНО | Текущий ремонт линий СНО | 42,25 |  |
| Всего запланировано средств на 2010 год |  |  |  | 73,25 |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| 4 | Пер.базарный, ул.Почтовая, Пер.Казачий Пер.Лиманский |  | Смена ламп люминисцентных – 32 шт | 4,0 |  |
| 5 | Линии СНО |  | Текущий ремонт линий СНО | 70,0 |  |
| Всего запланировано средств на 2011 год |  |  |  | 74,0 |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 6 | Сети (наружного освещения) энергоснабжения в ст.Кагальницкая, ул.Почтовая |  | Строительство 2733 м | 2228,52 | 61-1-3-3927-08 04.10.2008 |
| 7 | Сети (наружного освещения) энергоснабжения в х.Кагальничек, ул.Трудовая, пер.Колхозный |  | Строительство 1400 м | 1307,34 | 61-1-3-4123-08 07.11.2008 |
| 8 | Ул.Комсомольская Ул.Транспортная |  | Смена ламп люминисцентных – 10шт | 1,5 |  |
| 9 | Линии СНО |  | Текущий ремонт линий СНО | 75,5 |  |
| Всего запланировано средств на 2012 год |  |  |  | 3612,86 |  |
| Средства областного бюджета -2012 гг. |  |  |  | 2662,42 |  |
| Средства местного бюджета (софинансирование) 2010-2012 гг |  |  |  | 1097,69 |  |
| Всего запланировано средств 2010-2012 гг. |  |  |  | 3760,11 |  |